**«КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН**

**реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)» на 2014–2017 годы**

(с изменениями от 25.05.2016г., от 03.02.2016г., от 21.09.2016г.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД)  | Год | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | в том числе |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2руб./шт. | руб./ м2руб./шт. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному образованию Вершино-Тёйский поссовет 2014–2016 годы многоквартирных домов | Х | Х | 3 | Х | Х | 3294,9 | 2539,0 | 2539,0 | 94 | 6295847,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6295847,3 | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальному образованию Вершино-Тёйский поссовет за 2014 год | Х | Х | X | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальному образованию Вершино-Тёйский поссовет за 2015 год | Х | Х | 2 | Х | Х | 1544,9 | 1265,3 | 1265,3 | 59 | 3 018 347,30 | 0 | 0 | 0 | 3 018 347,30 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Рудничная, д. 6 | 1963 | 1963 | Ремонт инженерных систем\*\* | 2 | 2 | 904,3 | 633,70 | 633,70 | 31 | 2397223,37 | 0 | 0 | 0 | 2397223,37 | Х | Х | Х |
| 745864,90 | 0 | 0 | 0 | 745864,90 | 1177 | 1177 | май 2016 г. |
| 2 | ул. Рудничная, д. 8 | 1963 | 1963 | Ремонт инженерных систем\*\* | 2 | 2 | 911,20 | 631,60 | 631,60 | 28 | 1 072 482,40 | 0 | 0 | 0 | 1 072 482,40 | 1177 | 1177 | июнь 2016 г. |
| 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00  | 600 000,00 | июнь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Вершино-Тёйский поссовет за 2016 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 1 750,00 | 1 273,70 | 1 273,70 | 35 | 3 277 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 277 500,00 | Х |  Х | Х |
| 1 | ул. Советская, д.18 | 1963 | 1963 | Ремонт инженерных систем\*\* | 4 | 2 | 1 750,00 | 1 273,70 | 1 273,70 | 35 | 2 677 500,00 | 0 | 0 | 0 | 2 677 500,00 | 1530 | 1530 | декабрь 2016 г. |
| 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |