|  |  |
| --- | --- |
|  **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ****АСКИЗСКИЙ РАЙОН****АДМИНИСТРАЦИЯ** **ВЕРШИНО-ТЕЙСКОГО ПОССОВЕТА** |  **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКА****АСХЫС АЙМАА****ТÖÖ ПАЗЫ ПОСЕЛОК ЧÖБİ****УСТАF - ПАСТАА** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 27.03.2024г. рп Вершина Тёи № 26-п

**О внесении изменений в п. 1 Постановления**

**№ 214-п от 21.09.2016г. «Об утверждении**

**краткосрочного плана реализации Региональной программы**

**«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,**

**расположенных на территории Республики Хакасия (2014-2050 годы)»,**

**на территории муниципального образования Вершино-Тейский**

**поссовет на 2024-2026 годы.**

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 188-ФЗ, ст.168, законом Республики Хакасия от 28.06.2013 г № 55-ЗРХ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в республике Хакасия», руководствуясь Уставом муниципального образования Вершино-Тейский поссовет от 26.02.2006г., Администрация Вершино-Тейского поссовета Аскизского района Республики Хакасия **постановляет:**

1.Утвердить краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014-2050 годы)», на территории муниципального образования Вершино-Тейский поссовет на 2024-2026 год, согласно приложению.

2. Постановление № 12-п от 08.02.2023 г. «О внесении изменений в п.1 Постановления № 214-п от 21.09.2016 г. «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014-2050 годы)», на территории муниципального образования Вершино-Тейский поссовет на 2021-2023 годы» считать утратившим силу.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставить за специалистом по контролю отдела по управлению муниципальным имуществом.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Вершино-Тейского поссовета Д.Ю. Кофанова

Исп.: Н.П. Ковригина

Тел.: 8(39045) 9-56-53

 Приложение постановлению № 26-п от 27.03.2024 г.

 «О внесении изменений в п.1

 Постановления № 214-п от 21.01.2016г. «Об утверждении

 краткосрочного плана реализации

 Региональной программы «Капитальный ремонт

 общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

 на территории Республики Хакасия (2014-2050 годы)»,

 на территории муниципального образования

 Вершино-Тейский поссовет на 2024-2026 годы.

 КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

 реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
 домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2050 годы)» на 2024-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквар- тирного дома (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (площадь кровли указывается в том случае, если проводится капитальный ремонт кровли) | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) |
| всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета суб ъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |
| руб./шт. | руб./шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого по муниципальному образованию Вершино-Тейский поссовет за 2024 год | Х | 5 | Х | Х | 14 066,00 | Х | 485 | 19 379 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 379 700,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Советская, д.14 | 1965 | Ремонт крыши\*\*\* | 4 | 3 | 2 786,00 | 861,84 | 89 | 2 192 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192 550,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | июнь 2023 г.декабрь 2024 г. |
| 2 | ул. Советская, д.19 | 1964 | Ремонт фасада \*\*\* | 5 | 3 | 2 820,00 | 2 820,00 | 96 | 4 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 230 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | июнь 2023 г.декабрь 2024 г. |
| 3 | Ул. Советская, д.15 | 1966 | Ремонт инженерных систем\*\* | 4 | 3 | 2 820,00 | 2 820,00 | 102 | 4 554 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 554 300,00 | 1 615,00 | 1 615,00 | июнь 2023 г.декабрь 2024 г. |
| 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 | 828 000,00 | 828 000,00 |
| 4 | Ул. Советская, д.15 | 1966 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 4 | 3 | 2 820,00 | 897,00 | 102 | 2 192 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192 550,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | июнь 2023 г.декабрь 2024 г. |
| 5 | ул. Советская, д. 19 | 1964 | Ремонт инженерных систем\*\* | 5 | 3 |  2 820,00 | 2 820,00 | 96 | 4 554 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 554 300,00 | 1 615,00 | 1 615,00 | июнь 2023 г.декабрь 2024 г. |
| 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 | 828 000,00 | 828 000,00 |
| 6 | ул. Советская, д. 13 | 1966 | Ремонт инженерных систем\*\* | 4 | 3 | 2 800,00 | 2 800,00 | 93 | 4 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 522 000,00 | 1 615,00 | 1 615,00 | Июнь 2024г.Декабрь 2025г. |
| 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 | 828 000,00 | 828 000,00 |
| 7 | ул. Советская, д. 13 | 1966 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 4 | 3 | 2 800,00 | 705,00 | 93 | 2 192 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192 550,00 | 3 110,00  | 3 110,00 | Июнь 2024г.Декабрь 2025г. |
| 8 | ул. Советская, д.24 | 1965 | Ремонт инженерных систем\*\* | 4 | 3 | 2 824,00 | 2 824,00 | 100 | 4 560 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 560 760,00 | 1 615,00 | 1 615,00 | Июнь 2024г.Декабрь 2025г. |
| 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 | 828 000,00 | 828 000,00 |