| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ АСКИЗСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРШИНО-ТЕЙСКОГО ПОССОВЕТА | РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКА АСХЫС АЙМАА ТÖÖ ПАЗЫ ПОСЕЛОК ЧÖБİ УСТАF - ПАСТАА |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2022                                       рп Вершина Тёи                                           № 28-п

О реализации экологических мероприятий

на территории муниципального образования

Вершино-Тейский поссовет

В   целях обеспечения санитарного порядка, выполнения первоочередных экологических  мероприятий, повышения уровня экологической культуры населения на территории муниципального образования Вершино-Тейский поссовет, руководствуясь ст. 8,15 Устава муниципального образования Вершино-Тейский поссовет от 26.02.2006 г., постановляю:

1. Провести экологические  мероприятия на территории муниципального образования Вершино-Тейский поссовет с 01  мая 2022г. по 1 октября 2022г.

2. Утвердить план по реализации экологических мероприятий на территории муниципального образования Вершино-Тейский поссовет (приложение  1).

3. Утвердить состав комиссии по проведению экологических мероприятий на территории муниципального образования Вершино-Тейский поссовет (приложение 2).

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, предпринимателям без образования юридического лица обеспечить должный уровень санитарного состояния закрепленных территорий, образцовое содержание торговых площадей, производственных и строительных площадок, мест складирования материалов, свалок мусора, кладбищ. Привести в порядок полосы отчуждения автомобильных дорог, дорожные знаки, особенно в пределах населенного пункта.

5. Еженедельно проводить субботники по благоустройству территории,  приведению рабочих мест и территорий предприятий, организаций, учреждений в соответствие с санитарными нормами.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вершино-Тейского поссовета                                                       Г.Н.Елистратова

Приложение  1

к постановлению администрации

Вершино-Тейского поссовета

от 28.03.2022 г. № 28-п

План

по реализации экологических мероприятий

на территории муниципального образования Вершино-Тейский поссовет

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направить письма о наведении порядка рукводителям предприятий, организаций, подведомственная территория и строения которых содержится в ненадлежащем порядке | март | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 2. | Провести рейды по рп.Вершина Теи с указанием конкретно частных домов, требующих ремонта заборов, уборки мусора, покраски строений | постоянно | комиссия по благоустройству |
| 3. | Направить гражданам-собственникам частных домов, строений, сооружений, заборов, требующих ремонта, предписания для приведения недвижимого имущества в надлежащее состояние (по результатам рейдов). | до 30 апреля | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 4. | Провести собрания граждан (сходы) по вопросам соблюдения Правил благоустройства и санитарного сожержания территорий поселений и соблюдения правил содержания домашних животных | июнь | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 5. | Установить запрещающие «аншлаги» за местами несанкционированных свалок к черте населенных пунктов, в местах отдыха | май-июнь | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 6. | При подготовке празднования Дня победы в ВОВ: 1) провести уборку, благоустройство парка и пямятника «Победы»; 2) провести уборку, благоустройство на территориях организаций учреждений, привести в надлежащее состояние улицы поселка | до 07.05.2021 | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 7. | Провести уборку, благоустройство и озеленение Парка Победы и Парка трудовой славы силами коллективов организаций, закрепленных за данными объектами. Уборка территории учебных и дошкольных заведений, территорий закрепленных за организациями | до 15.06.2021 | Администрация Вершино-Тейского поссовета Руководители организаций, предприятий, учреждений |
| 8. | Уборка подвалов жилых домов и внутридворовых территорий | до 15.06.2021 | ООО «Комфорт», ТОСы, жители |
| 9. | Уборка территории рынка | в течении всего периода | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 10. | Благоустроить и озеленить территории торговых точек и пунктов питания магазинов, учреждений, организаций, предприятий, независимо от форм собственности | апрель- сентябрь | Руководители организаций, предприятий, учреждений |
| 11. | Продолжить работу по постановке на учет в установленном законодательством порядке бесхозяйного имущества | постоянно | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 12. | Организовать работы по косметическому ремонту детских площадок в поселениях | в течении летнего периода | Администрация Вершино-Тейского поссовета ТОС «Таёжный» ТОС «Наш дворик» ТОС «Счастливое детство» |
| 13. | Санитарная уборка кладбища | постоянно | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 14. | Приведение в надлежащее санитарное состояние улиц, ремонт уличного освещения, ямочный ремонт дорожного полотна, ремонт тротуаров и ревизия дорожных знаков | в течении летнего периода | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 15. | Проведение санитарной обрезки деревьев | май-июнь | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 16. | Посадка деревьев, кустарников | май, сентябрь | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 17. | Подвоз земли, подготовка клумб и посадка цветов | до 15.06.2021 | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 18. | Ликвидация несанкционированных свалок | в течении летнего периода | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 21. | Организовать работы по уборке и благоустройству зон отдыха | в течении летнего периода | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 22. | Приведение в эстетический вид помещений торговых предприятий и павильонов | в течении летнего периода | Руководители организаций, предприятий, учреждений |
| 23. | Принять участие в районном экологическом конкурсе «Мы любим Аскизский район», в акциях «Чистый берег» и «Чистый поселок» | апрель – август | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 24. | Провести разъяснительную работу с населением о необходимости наведения санитарного порядка на прилегающих территориях | апрель, май | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 25. | Провести разъяснительную работу о необходимости пастьбы скота, определить места выпаса | апрель, май | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 26. | Мониторинг состояния площадок ТКО | постоянно | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 27. | Обустройство (строительство) мест площадок ТКО (в соответствии с требованиями СанПиНа 2.1.7.3550-19) | май-сентябрь | Администрация Вершино-Тейского поссовета |

Приложение  2

к постановлению администрации

Вершино-Тейского поссовета

от 28.03.2022г. № 28-п

Состав  Комиссии

по проведению экологических мероприятий

на территории муниципального образования

Вершино-Тейский поссовет

Елистратова Г.Н. –  Глава Вершино-Тейского поссовета, председатель комиссии

Зумарева Ю.П. – специалист 1 категории администрации Вершино-Тейского поссовета, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Баженова Г.А.– исполнительный директор МУП «Абагаз (по согласованию);

Ковригина Н.П. – директор МУП «Кабырчак» (по  согласованию);

Казарин С.А.. – зам.директора по общим вопросам ООО «ГРК «Алатау» (по согласованию);

Татаринова О.Е.  –   ген. директор ООО «ВЕРШИНА» (по согласованию);

Ганьжина Н.В. – заведующая гостиницей АУ РХ СШ «Тея»;

Бурлакова С.В. – директор МБОУ ДЮСШ «Дельфин»