|  |  |
| --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ**  **АСКИЗСКИЙ РАЙОН**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ВЕРШИНО-ТЕЙСКОГО ПОССОВЕТА** | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКА**  **АСХЫС АЙМАА**  **ТÖÖ ПАЗЫ ПОСЕЛОК ЧÖБİ**  **УСТАF - ПАСТАА** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16.08.2024г рп Вершина Тёи № 65-п

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Формирование комфортной среды**

**на территории Вершино-Тейского поссовета**

**на 2018-2024 гг**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»**,** в целях формирования комфортной среды, повышения уровня благоустройства на территории муниципального образования Вершино-Тейский поссовет, по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с Постановлением Правительства Республики Хакасия №346 от 16.07.2021г, руководствуясь Уставом муниципального образования Вершино-Тейский поссовет от 26.02.2006 года, администрация Вершино-Тейского поссовета **постановляет:**

1. Внести изменения в Муниципальную программу «Формирование комфортной среды на территории Вершино-Тейского поссовета на 2018-2024 гг. следующие изменения.
2. Утвердить Муниципальную программу «Формирование комфортной среды на территории Вершино-Тейского поссовета на 2018-2025 г. в новой редакции (паспорт Муниципальной программы и адресный перечень):

**Паспорт муниципальной программы**

«Формирование комфортной среды на территории Вершино-Тейского поссовета"

на 2018-2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | «Формирование комфортной среды на территории Вершино-Тейского поссовета" на 2018-2025годы (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Вершино-Тейского поссовета Аскизского района Республики Хакасия |
| Участники Программы | -Администрация Вершино-Тейского поссовета Аскизского района Республики Хакасия  - управляющие организации  - товарищества собственников жилья  - жители многоквартирных домов.  - общественные организации.  -  политические партии |
| Цели Программы | - Совершенствование системы комплексного благоустройства Администрации Вершино-Тейского поссовета.  -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Администрации Вершино-Тейского поссовета.  - Активизации работ по благоустройству территории рабочего поселка в границах населённого пункта, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населённых пунктов  - Повышение общего уровня благоустройства поселения. |
| Задачи Программы | Оборудовать придомовые территории в соответствии с современными, санитарно - эпидемиологическими требованиями и методическими рекомендациями по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов.  Вовлечь в процесс работы благоустройства жителей для выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.; |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования Вершино-Тейский поссовета.  -                  количество благоустроенных дворовых территорий;  -                  количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий (благоустройство улицы Советская); |
| Сроки реализации Программы | 2018-2025год |
| Ресурсное обеспечение Программы | **2018г.:** - общий объем финансирования – 3800 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 3271,8 тыс.руб. республиканский бюджет – 490,2 тыс. руб.  муниципальный бюджет – 38  тыс. руб.  привлеченные средства жителей \_\_\_  **2019г.:** - общий объем финансирования – 3800 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 3271,8тыс.руб. республиканский бюджет – 490,2 тыс. руб.  муниципальный бюджет – 38  тыс. руб.  привлеченные средства жителей \_\_\_  **2020г.:** - общий объем финансирования – 1958,82 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет тыс.руб. республиканский бюджет – 1839,07тыс. руб.  муниципальный бюджет - 119,75  тыс. руб.  привлеченные средства жителей \_\_\_  **2021г.:** - общий объем финансирования – 7800 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 7271,8 тыс.руб. республиканский бюджет – 490,2 тыс. руб.  муниципальный бюджет – 38  тыс. руб.  привлеченные средства жителей \_\_\_  **2022г.:** - общий объем финансирования – 3800 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 3271,8 тыс.руб. республиканский бюджет – 490,2 тыс. руб.  муниципальный бюджет – 38  тыс. руб.  привлеченные средства жителей \_\_  **2023г.: -** общий объем финансирования – 3800 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 3271,8 тыс.руб. республиканский бюджет – 490,2 тыс. руб.  муниципальный бюджет – 38  тыс. руб.  привлеченные средства жителей \_\_  **2024г.: -** общий объем финансирования – 1720 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 1681,12 тыс.руб. республиканский бюджет – 16,98 тыс. руб.  муниципальный бюджет – 21,89  тыс. руб.  привлеченные средства жителей  **2025г.: -** общий объем финансирования – 3500 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2449 тыс.руб. республиканский бюджет – 725 тыс. руб.  муниципальный бюджет – 326  тыс. руб.  привлеченные средства жителей |
| Ожидаемые  результаты реализации Программы | - Определение перспективы улучшения благоустройства территории муниципального образования Вершино-Тейский поссовета..  - Улучшение состояния территории муниципального образования Вершино-Тейский поссовета.  - Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории МО.  - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения.  - Совершенствование эстетического состояния территории.  - Благоустроенность населенного пункта. |
|  |  |

**Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Вершино-Тейского поссовета, подлежащих благоустройству в 2018 – 2025 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование, местоположение | | | Наименование мероприятий по благоустройству | | | | | Вид общественного пространства | | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | |
| Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 году | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | рп Вершина Теи, улица Советская д. 36, прилегающая площадь дома культуры «Горняк» | | - укладка брусчатки;  - установка освещения;  -установка уличной мебели;  - установка урн;  - установка вазонов;  - установка ограничителей движения; | | | | | | площадь | | | |
| 2. | | Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2019 году | | | | | | | | | | | |
|  | | рп Вершина Теи, улица Советская д. 36, прилегающая площадь дома культуры «Горняк» | | - укладка брусчатки; | | | | | | площадь | | | |
| 3. | | Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2020 году, I этап | | | | | | | | | | | |
|  | | рп Вершина Теи, улица Советская, д.9  улица Советская, д.7 | - установка мафов;  - установка уличной мебели;  - установка урн;  - установка освещения  - реконструкция фонтана | | | | | | | сквер | | | |
| 4. | | Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2021 году, II этап | | | | | | | | | | | |
|  | | ул. Советская, д.9 | | | | | | - укладка брусчатки;  - укладка резинового покрытия | | сквер | | | |
| ул. Советская, д.7 | | | | | | - реконструкция фонтана | | площадь фонтана | | | |
| 5. | | Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2022 году , III этап | | | | | | | | | | | |
|  | | ул. Советская, д.7 | | | | | - укладка брусчатки;  - монтаж, строительство фонтана  - цветовое оформление фонтана | | | Площадь фонтана | | | |
| 6. | | Дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2022 году | | | | | | | | | | | |
|  | | ул. Космонавтов, д. 2А | | - установка мафов;  - установка уличной мебели;  - установка урн;  - установка освещения | | | | | | | Дворовая территория | | |
| 7. | Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2023 году, IV этап | | | | | | | | | | | |
|  | ул. Советская, д.11 «Парк трудовой Славы» | | | | | - установка ограждения территории парка «Трудовой Славы» | | | | сквер | | |
| 8. | Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2023 году , V этап | | | | | | | | | | | |
|  | ул. Советская, д.11Д  «Парк трудовой Славы» | | | | | - ремонт Стеллы;  - ремонт панорамы | | | | сквер | | |
| 9. | Дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2023 году | | | | | | | | | | | |
|  | ул. Космонавтов, д. 7А | | | | | - установка мафов;  - установка уличной мебели;  - установка урн;  - установка освещения | | | | Дворовая территория | | |
|  | ул. Космонавтов, д. 8А | | | | | - установка мафов;  - установка уличной мебели;  - установка урн;  - установка освещения | | | | Дворовая территория | | |
| 10. | Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2024 году, VI этап | | | | | | | | | | | |
|  | ул. Советская, д.11Д  «Парк трудовой Славы» | | | | | | | | - ремонт Стеллы;  - ремонт панорамы | | | сквер |
| 11. | Дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2024 году | | | | | | | | | | | |
|  | Ул. Щетинкина, д. 2 | | | | | | | | - установка мафов;  - установка уличной мебели;  - установка урн;  - установка освещения | | | Дворовая территория |
| 12. | Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2025 году, VII этап | | | | | | | | | | | |
|  | ул. Советская, д.11Д  «Парк трудовой Славы» | | | | | | | | -установка мафов;  - установка видео наблюдения;  - озеленение; | | | сквер |
| 13. | Дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2025 году | | | | | | | | | | | |
|  | Ул. Набережная д. 8А | | | | | | | | - установка мафов;  - установка уличной мебели;  - установка урн;  - установка освещения | | | Дворовая территория |

1. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после его официального опубликования.
2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вершино-Тейского поссовета Д. Ю. Кофанова