| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ АСКИЗСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРШИНО-ТЕЙСКОГО ПОССОВЕТА | РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКА АСХЫС АЙМАА ТÖÖ ПАЗЫ ПОСЕЛОК ЧÖБİ УСТАF - ПАСТАА |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2020                                       рп Вершина Тёи                                                  № 19-п

О проведении работ по благоустройству, наведению санитарного

порядка и озеленению на территории муниципального

образования Вершино-Тейский поссовет в 2020 г.

В   целях обеспечения должного санитарного порядка, выполнения первоочередных мероприятий по благоустройству, наведению санитарного порядка и озеленению на территории муниципального образования Вершино-Тейский поссовет, руководствуясь ст. 8,15 Устава муниципального образования Вершино-Тейский поссовет от 26.02.2006 г., постановляю:

1. Провести работы по благоустройству, наведению санитарного порядка и озеленению на территории муниципального образования Вершино-Тейский поссовет         с 01  мая 2020г. по 1 сентября 2020г.

2. Утвердить  План мероприятий по проведению работ  по благоустройству, наведению санитарного порядка и озеленению на территории муниципального образования Вершино-Тейский поссовет (приложения  1).

3. Утвердить состав комиссии по проведению работ по благоустройству, наведению санитарного порядка и озеленению на территории муниципального образования Вершино-Тейский поссовет (приложение 2).

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, предпринимателям без образования юридического лица обеспечить должный уровень санитарного состояния закрепленных территорий, образцовое содержание торговых площадей, производственных и строительных площадок, мест складирования материалов, свалок мусора, кладбищ. Привести в порядок полосы отчуждения автомобильных дорог, дорожные знаки, особенно в пределах населенного пункта.

5. Еженедельно проводить субботники по благоустройству территории,  приведению рабочих мест и территорий предприятий, организаций, учреждений в соответствие с санитарными нормами.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вершино-Тейского поссовета                                                                 Г.Н.Елистратова

Исп. Г.А. Семёнова

Тел.8(39045)9-56-93

Приложение  1

к постановлению администрации

Вершино-Тейского поссовета

от 11.02.2020 г. № 19-п

План

по проведению работ  по благоустройству, наведению санитарного порядка и озеленению на территории муниципального образования Вершино-Тейский поссовет

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Направить письма о наведении порядка рукводителям предприятий, организаций, подведомственная территория и строения которых содержится в ненадлежащем порядке | март | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
|  | Провести рейды по населенным пунктам с указанием конкретно частных домов, требующих ремонта заборов, уборки мусора, покраски строений | постоянно | комиссия по благоустройству |
|  | Направить гражданам-собственникам частных домов, строений, сооружений, заборов, требующих ремонта, предписания для приведения недвижимого имущества в надлежащее состояние (по результатам рейдов). | до 10 апреля | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
|  | Провести собрания граждан (сходы) по вопросам соблюдения Правил благоустройства и санитарного сожержания территорий поселений и соблюдения правил содержания домашних животных | апрель-май | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 5 | Установить запрещающие «аншлаги» за местами несанкционированных свалок к черте населенных пунктов, в местах отдыха | апрель-май | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 6 | Проведение субботника, уборка на территории парка «Победы», кометический ремонт памятника: побелка, покраска | до 07.05.2020 | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 7 | Провести уборку, благоустройство и озеленение мемориальных комплексов (площадок), силами коллективов организаций закрепленных за данными объектами. | до 15.06.2020 | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 8 | Уборка территории учебных и дошкольных заведений, территорий закрепленных за организациями | до 05.06.2020 | Руководители организаций, предприятий, учреждений |
| 9 | Уборка подвалов жилых домов и внутридворовых территорий | до 15.06.2020 | ООО «Комфорт», ТСЖ, жители |
| 10 | Уборка территории рынка | в течении всего периода | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 11 | Благоустроить и озеленить территории торговых точек и пунктов питания магазинов, учреждений, организаций, предприятий, независимо от форм собственности | апрель- сентябрь | Руководители организаций, предприятий, учреждений |
| 12 | Продолжить работу по постановке на учет в установленном законодательством порядке бесхозяйного имущества | постоянно | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 13 | Организовать работы по косметическому ремонту детских площадок в поселениях | 2 квартал 2020 года | Администрация Вершино-Тейского поссовета ТОС «Таёжный» ТОС «Наш дворик» |
| 14 | Санитарная уборка кладбища | постоянно | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 15 | Приведение в надлежащее санитарное состояние улиц, ремонт уличного освещения, ямочный ремонт дорожного полотна, ремонт тротуаров и ревизия дорожных знаков. | в течении летнего периода | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 16 | Проведение санитарной обрезки деревьев. | май-июнь | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 17 | Посадка деревьев, кустарников | май | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 18 | Подвоз земли, подготовка клумб и посадка цветов. | до 15.06.2020 | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 19 | Ликвидация несанкционированных свалок | в течении летнего периода | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 20 | Организовать работы по уборке и благоустройству зон отдыха | в течении летнего периода | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 21 | Приведение в эстетический вид помещений торговых предприятий и павильонов. | в течении летнего периода | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 22 | Организовать работы по уборке и благоустройству зон отдыха | в течении летнего периода | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 23 | Участие в смотр-конкурсе по озеленению и благоустройству по номинациям: двр образцового содержания; подъезд образцового содержания; лучшая частная усадьба; самая благоустроенная территория организации, учреждения; активный участник движения; по благоустройству и др. с подведением итогов. | июнь-сентябрь | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 24 | Провести разъяснительную работу с населением о необходимости наведения санитарного порядка на прилегающих территориях | Апрель, май | Администрация Вершино-Тейского поссовета |
| 25 | Провести разъяснительную работу о необходимости пастьбы скота, определить места выпаса | Апрель, май | Администрация Вершино-Тейского поссовета |

Приложение  2

к постановлению администрации

Вершино-Тейского поссовета

от 11.02.2020г. № 19-п

Состав  Комиссии

по проведению работ по благоустройству, наведению

санитарного порядка и озеленению на территории муниципального образования.

Елистратова Г.Н. - Глава Вершино-Тейского поссовета, председатель комиссии;

Семёнова Г.А. –   специалист 1 категории администрации Вершино-Тейского поссовета, секретарь комиссии;

Члены комиссии

Баженова Г.А.– директор МУП «Абагаз (по согласованию);

Мардвинова М.С. – конкурсный управляющий МУП «Тейский универсал»

(по  согласованию);

Казарин С.А.. – директор ООО «Тейский рудник» (по согласованию);

Исаев Ю.Г.  –   ген. директор ООО «Комфорт» (по согласованию);

Ганьжина Н.В. – заведующая СШ «Тея»;

Бурлакова С.В. – заведующая МБОУ ДЮСШ «Дельфин»