|  |  |
| --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ****АСКИЗСКИЙ РАЙОН****АДМИНИСТРАЦИЯ****ВЕРШИНО-ТЕЙСКОГО ПОССОВЕТА** | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКА****АСХЫС АЙМАА****ТÖÖ ПАЗЫ ПОСЕЛОК ЧÖБİ****УСТАF - ПАСТАА** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.08.2022г рп Вершина Тёи № 65-п

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Формирование комфортной среды**

**на территории Вершино-Тейского поссовета**

**на 2018-2024 гг**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»**,** в целях формирования комфортной среды, повышения уровня благоустройства на территории муниципального образования Вершино-Тейский поссовет, по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с Постановлением Правительства Республики Хакасия №346 от 16.07.2021г, руководствуясь Уставом муниципального образования Вершино-Тейский поссовет от 26.02.2006 года, администрация Вершино-Тейского поссовета **постановляет:**

1. Внести изменения в Муниципальную программу «Формирование комфортной среды на территории Вершино-Тейского поссовета на 2018-2024 гг. следующие изменения:

Паспорт муниципальной программы и приложение № 2 к Муниципальной программе «Формирование комфортной среды на территории Вершино-Тейского поссовета на 2018-2024 гг. изложить в новой редакции:

**Паспорт муниципальной программы**

«Формирование комфортной среды на территории Вершино-Тейского поссовета"

на 2018-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | «Формирование комфортной среды на территории Вершино-Тейского поссовета" на 2018-2024 годы (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Вершино-Тейского поссовета Аскизского района Республики Хакасия |
| Участники Программы | -Администрация Вершино-Тейского поссовета Аскизского района Республики Хакасия - управляющие организации- товарищества собственников жилья  - жители многоквартирных домов. - общественные организации.-  политические партии |
| Цели Программы | - Совершенствование системы комплексного благоустройства Администрации Вершино-Тейского поссовета.-Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Администрации Вершино-Тейского поссовета. - Активизации работ по благоустройству территории рабочего поселка в границах населённого пункта, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населённых пунктов- Повышение общего уровня благоустройства поселения. |
| Задачи Программы | Оборудовать придомовые территории в соответствии с современными, санитарно - эпидемиологическими требованиями и методическими рекомендациями по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов.Вовлечь в процесс работы благоустройства жителей для выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.; |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования Вершино-Тейский поссовета.-                  количество благоустроенных дворовых территорий; -                  количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий (благоустройство улицы Советская);  |
| Сроки реализации Программы | 2018-2024 год |
| Ресурсное обеспечение Программы | **2018г.:** - общий объем финансирования – 3800 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 3271,8 тыс.руб. республиканский бюджет – 490,2 тыс. руб. муниципальный бюджет – 38  тыс. руб. привлеченные средства жителей \_\_\_**2019г.:** - общий объем финансирования – 3800 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 3271,8тыс.руб. республиканский бюджет – 490,2 тыс. руб. муниципальный бюджет – 38  тыс. руб. привлеченные средства жителей \_\_\_**2020г.:** - общий объем финансирования – 1958,82 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет тыс.руб. республиканский бюджет – 1839,07тыс. руб. муниципальный бюджет - 119,75  тыс. руб. привлеченные средства жителей \_\_\_**2021г.:** - общий объем финансирования – 7800 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 7271,8 тыс.руб. республиканский бюджет – 490,2 тыс. руб. муниципальный бюджет – 38  тыс. руб. привлеченные средства жителей \_\_\_**2022г.:** - общий объем финансирования – 3800 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 3271,8 тыс.руб. республиканский бюджет – 490,2 тыс. руб. муниципальный бюджет – 38  тыс. руб. привлеченные средства жителей \_\_**2023г.: -** общий объем финансирования – 3800 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 3271,8 тыс.руб. республиканский бюджет – 490,2 тыс. руб. муниципальный бюджет – 38  тыс. руб. привлеченные средства жителей \_\_**2024г.: -** общий объем финансирования – 1720 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 1681,12 тыс.руб. республиканский бюджет – 16,98 тыс. руб. муниципальный бюджет – 21,89  тыс. руб. привлеченные средства жителей \_\_ |
| Ожидаемыерезультаты реализации Программы | - Определение перспективы улучшения благоустройства территории муниципального образования Вершино-Тейский поссовета..- Улучшение состояния территории муниципального образования Вершино-Тейский поссовета.- Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории МО.- Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения.- Совершенствование эстетического состояния территории.- Благоустроенность населенного пункта. |
|  |  |

**Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Вершино-Тейского поссовета, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, местоположение | Наименование мероприятий по благоустройству | Вид общественного пространства |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 году |
| 1. | рп Вершина Теи, улица Советская д. 36, прилегающая площадь дома культуры «Горняк» | - укладка брусчатки;- установка освещения;-установка уличной мебели;- установка урн;- установка вазонов;- установка ограничителей движения; | площадь |
| 2. | Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2019 году |
|  | рп Вершина Теи, улица Советская д. 36, прилегающая площадь дома культуры «Горняк» | - укладка брусчатки; | площадь |
| 3. | Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2020 году, I этап |
|  | рп Вершина Теи, улица Советская, д.9улица Советская, д.7 | - установка мафов;- установка уличной мебели;- установка урн;- установка освещения- реконструкция фонтана | сквер |
| 4. | Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2021 году, II этап |
|  | ул. Советская, д.9  | - укладка брусчатки;- укладка резинового покрытия | сквер |
| ул. Советская, д.7 | - реконструкция фонтана | площадь фонтана |
| 5. | Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2022 году , III этап |
|  | ул. Советская, д.7 | - укладка брусчатки;- монтаж, строительство фонтана- цветовое оформление фонтана | Площадь фонтана |
| 6. | Дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2022 году |
|  | ул. Космонавтов, д. 2А | - установка мафов;- установка уличной мебели;- установка урн;- установка освещения | Дворовая территория |
| 7. | Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2023 году, IV этап |
|  | ул. Советская, д.11 «Парк трудовой Славы» | - установка ограждения территории парка «Трудовой Славы» | сквер |
| 8. | Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2023 году , V этап |
|  | ул. Советская, д.11Д«Парк трудовой Славы» | - ремонт Стеллы;- ремонт панорамы | сквер |
| 9. | Дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2023 году |
|  | ул. Космонавтов, д. 7А  | - установка мафов;- установка уличной мебели;- установка урн;- установка освещения | Дворовая территория |
|  | ул. Космонавтов, д. 8А  | - установка мафов;- установка уличной мебели;- установка урн;- установка освещения | Дворовая территория |
| 10. | Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2024 году, VI этап |
|  | ул. Советская, д.11Д«Парк трудовой Славы» | - ремонт Стеллы;- ремонт панорамы | сквер |
| 11. | Дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2024 году |
|  | Ул. Щетинкина, д. 2 | - установка мафов;- установка уличной мебели;- установка урн;- установка освещения | Дворовая территория |

1. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после его официального опубликования.
2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вершино-Тейского поссовета Г.Н.Елистратова